OFICINA TÈCNICA

Jira: guia bàsica i pla pilot

Document de treball. Tot el que hi ha a l'apartat 2 (configuració) és una proposta de partida per decidir junts amb l'equip, no una decisió tancada.

# 1. Què és Jira, explicat sense tecnicismes

Jira és una eina on es registra i es fa seguiment de qualsevol petició o tasca fins que queda resolta. Pensa-ho com una safata d'entrada compartida amb estats visibles per a tothom, en lloc de correus solts o converses de xat que es perden.

Conceptes mínims que cal conèixer:

| Concepte | Què és | Exemple al nostre context |
| --- | --- | --- |
| Espai / Projecte | El “calaix” on viuen totes les tasques d'un mateix àmbit | Peticions de l'Oficina Tècnica |
| Tasca (issue) | Cada petició o feina concreta | “Informe d'estades mitjanes Q3” |
| Tipus de tasca | Classificació de la tasca | Petició d'informació / Informe / Presentació |
| Estat (workflow) | On es troba la tasca ara mateix | Rebuda → En curs → Feta / Pendent validació |
| Assignat | Qui l'està treballant | Un membre de l'equip |
| Prioritat / Etiqueta | Urgència o categoria addicional | Urgent, Direcció, Qualitat... |

La idea de fons: una sola porta d'entrada per a totes les peticions, amb estat visible per a qui demana i per a qui executa, en comptes de canals dispersos.

# 2. Proposta de configuració (a validar junts)

- Un espai únic per a l'Oficina Tècnica que centralitza totes les peticions entrants (informació, informes, presentacions i similars), en lloc d'un espai per línia de treball.

- Tipus de tasca inicials: Petició d'informació · Informe · Presentació · Altres (ajustable segons ús real durant el pilot).

- Flux d'estats simple: Rebuda → En curs → Pendent de validació → Feta (evitar workflows complexos en la fase pilot).

- Camps mínims obligatoris en crear una tasca: qui demana, què es demana, per a quan, línia de treball afectada.

- Responsables de la implantació i formació: Elisa i Kilian.

Aquests punts s'han de confirmar/ajustar amb l'equip abans de tancar-los definitivament.

# 3. Prova pilot

Objectiu: validar si Jira pot ser el punt únic de gestió de les peticions que arriben a l'Oficina Tècnica (informació, informes, presentacions, etc.) abans d'estendre'l a totes les línies de treball.

## Formació inicial

- A càrrec d'Elisa i Kilian.

- Sessió pràctica de 1-2 h, explicant línia per línia com funciona Jira en el dia a dia.

## Període de prova

- Des d'ara (setembre 2026) fins al 31 de desembre de 2026.

- Es prova amb les tasques reals que vagin arribant durant aquest període.

- Durant la prova s'acaba de configurar i millorar l'experiència d'ús; els canvis afectaran totes les línies de treball.

## Sortida de la prova

- A partir de l'1 de gener de 2027, Jira passa a ser el repositori únic de peticions d'informació de l'Oficina Tècnica.

# 4. Decisions obertes per tancar en equip

- Nom definitiu de l'espai i dels tipus de tasca.

- Workflow d'estats definitiu (mantenir-lo simple o afegir passos).

- Camps obligatoris finals per a cada tipus de petició.

- Qui és el punt de contacte/validador per línia de treball durant el pilot.

- Criteris per considerar el pilot un èxit abans de generalitzar-lo l'1 de gener de 2027.

Document preparat per presentar i acordar amb l'Oficina Tècnica.