PLA DE TREBALL METRO NORD 2026 · OFICINA TÈCNICA

Pla de formació del pilot Jira

Sessions de 2 hores per a cada línia, amb un esquelet comú i un exercici central sobre les fitxes reals de cada espai.

| Document | Pla de formació de la prova pilot |
| --- | --- |
| Formadors | Elisa Poses i Kilian Lansaque, amb la responsable de cada línia present |
| Calendari | Onada 1: 27–29 d'octubre · Onada 2: 3–5 de novembre de 2026 |
| Dades de les línies | 9 d'octubre de 2026 (consultes per API) |
| Documents relacionats | Pla de desplegament · Guia d'usuari |
| Versió | 1.0 |

# Contingut

1. Objectius i format

2. Calendari

3. Preparació de cada sessió

4. Agenda comuna de 2 hores

5. Programa per línia

6. Sessió complementària per a responsables

7. Materials

8. Avaluació

9. Annex: xuleta per imprimir

# 1. Objectius i format

La formació és la palanca principal del pilot. Entre el 24 de setembre i el 8 d'octubre ningú va modificar cap fitxa, i 284 de les 624 fitxes no tenen responsable. Cada sessió treballa sobre les fitxes reals de la línia, de manera que la feina feta a la sessió ja és feina real del pla.

### En sortir de la sessió, cada assistent ha de:

- Tenir les seves fitxes assignades i amb prioritat. S'assigna les fitxes amb la tecla I i omple el Nivell de prioritat.

- Saber treballar el dia a dia. Ha canviat un estat, ha escrit un comentari amb @menció i ha creat una Acció amb la tecla C.

- Tenir el correu configurat. Perfil de notificacions i subscripció setmanal pròpia.

- Saber on és la guia i a qui preguntar

### Format

| Durada | 2 hores (90 minuts a CIF si el grup és petit) |
| --- | --- |
| Formadors | Elisa Poses i Kilian Lansaque. La responsable de la línia hi és present. |
| Grup | Les persones d'una línia, màxim 8 a 12 per sessió |
| Material de l'assistent | El seu ordinador, amb sessió iniciada a rsbmn.atlassian.net |
| Sala | Projector o pantalla compartida amb l'espai de la línia obert |
| Fora de la sessió | La revisió de les vençudes. La fa cada responsable al novembre. |

# 2. Calendari

Dues onades. La primera serveix per ajustar la sessió abans de la segona. Dates proposades: cal validar-les amb cada responsable.

| Onada | Data | Espai | Responsable | Fitxes | Sense resp. | Vençudes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dt 27 oct | AIN Atenció Intermèdia | Kilian Lansaque | 158 | 0 | 48 |
| 1 | Dc 28 oct | SI Sistemes d'Informació | Elisa Poses | 78 | 21 | 29 |
| 1 | Dj 29 oct | CIF Contractació i Facturació | Julia Valls | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Dt 3 nov | AH Atenció Hospitalària | Alba Luna | 121 | 2 | 30 |
| 2 | Dc 4 nov | ASM Salut Mental | Maria Salut Martínez | 102 | 102 | 32 |
| 2 | Dj 5 nov | APR Atenció Primària | Mireia Rodríguez | 159 | 159 | 32 |

Sessió de dubtes: 30 minuts la segona setmana després de cada sessió.

Sessió per a responsables de línia: 45 minuts, un altre dia (apartat 6).

# 3. Preparació de cada sessió

Responsable: Oficina Tècnica, la setmana abans de cada sessió.

- Llista d'assistents de la línia confirmada amb la responsable.

- Convocatòria enviada amb l'enllaç a la Guia d'usuari. Prova d'accés a Jira 3 dies abans: qui no pot entrar, ho resol abans de la sessió.

- Espai configurat per la responsable (Nevera en vermell, filtres, notificacions, regles R1–R5) i verificat per API per l'Oficina Tècnica.

- A les notificacions de l'espai, "Informador" tret de l'avís "S'assigna una fitxa" durant la sessió. Així l'autoassignació no genera correus.

- Camps obligatoris encara no activats: s'activen en acabar la sessió (decisió 5 del Pla de desplegament).

- Fitxa de xifres de la línia preparada (apartat 5) i gràfic de vençudes acumulades.

- Xuleta impresa per a cada assistent (annex).

# 4. Agenda comuna de 2 hores

Igual per a totes les línies. Només canvia l'exercici central, que es detalla a l'apartat 5.

| Hora | Min | Bloc | Contingut | Resultat observable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 15 | La teva línia en xifres | Kilian. Per què canviem l'Excel per Jira: una fitxa per acció, un estat, un responsable. Regles del pilot: fins al 31/12, i des de l'1/1/2027 és l'única via de petició d'informació. Xifres de la línia i gràfic de vençudes acumulades. | Entenen que Jira substitueix l'Excel |
| 0:15 | 20 | Tour guiat | Elisa, sobre l'espai de la línia. "Assignat a mi", Tauler, Llista, una fitxa oberta, els 4 estats i què vol dir cadascun. Ningú toca res encara. | Reconeixen la pantalla |
| 0:35 | 30 | Exercici central | El de cada línia, sobre fitxes reals (apartat 5). És el bloc que mou els indicadors del pilot. | Fitxes assignades i amb prioritat |
| 1:05 | 10 | Pausa |  |  |
| 1:15 | 20 | Crear i comentar | Crear una Acció amb la tecla C omplint els 4 camps obligatoris i el Projecte pare. Trobar-la amb "Buscar tablero". Comentar una fitxa pròpia amb @menció a la responsable. | 1 fitxa creada i 1 comentari per persona |
| 1:35 | 15 | Notificacions | Kilian. Cadascú configura en viu el perfil de correu (nivell 1) i la subscripció setmanal pròpia (nivell 4). Es mostra un correu R1 real i què fer quan arriba. | Perfil i subscripció configurats |
| 1:50 | 10 | Compromís i tancament | Comprovació per filtre que cada assistent té fitxes assignades amb prioritat. Activació dels camps obligatoris de l'espai. Data de la sessió de dubtes. Enquesta de 3 preguntes. | Enquesta contestada abans de sortir |

Exercici de creació. Qui no tingui cap Acció pendent de crear en fa una amb el prefix "[PROVA]" i la posa a Nevera. L'Oficina Tècnica les esborra l'endemà.

## Què s'explica a cada bloc

### Els 4 estats

| Estat | Vol dir | Quan s'hi posa |
| --- | --- | --- |
| Planificat | Encara no ha començat | Estat inicial de tota fitxa |
| En curs | S'hi està treballant | Quan comença de debò la feina |
| Finalitzat | Feta | Quan s'ha acabat. No s'esborra mai. |
| Nevera | Aturada o descartada | Sempre amb un comentari que expliqui el motiu |

### Els 4 camps obligatoris

- Resum: què cal fer, en una frase.

- Sector Sanitari RSBMN: territori de l'acció.

- Nivell de prioritat: de Nivell 1 (Gerència, Serveis Matrius, Departament de Salut) a Nivell 4 (millora interna).

- Persona assignada: qui la tira endavant.

A més, tota Acció penja d'un Projecte pare.

### Notificacions que es configuren en viu

- Perfil (2 minuts). Avatar → Configuració personal → Notificacions per correu. Activat: m'assignen, em mencionen, comentaris a les meves fitxes. Desactivat: els meus propis canvis.

- Subscripció setmanal (3 minuts). Filtres → Veure totes les incidències → enganxar assignee = currentUser() AND status NOT IN (Finalitzat, Nevera) ORDER BY due ASC → Desar com "Les meves accions obertes" → Detalls → Nova subscripció, dilluns a les 08:00, sense enviar si no hi ha resultats.

# 5. Programa per línia

Cada línia té un focus i un exercici central diferents, segons el seu estat real a Jira el 9 d'octubre.

## 5.1 AIN · Atenció Intermèdia

Kilian Lansaque · Onada 1 · Dimarts 27 d'octubre

| 158 fitxes | 48 en curs | 48 vençudes | 23 vencen <30 dies |
| --- | --- | --- | --- |

Focus: És la línia més activa i la de demostració. Totes les fitxes estan assignades al Kilian i cal repartir-les a l'equip.

Exercici central (30 min): Cada professional filtra per Sector i s'assigna amb la tecla I les accions que porta. Després revisa les 23 que vencen en els pròxims 30 dies: estat real i prioritat.

Surt amb: Fitxes repartides i prioritat informada. Les 48 vençudes queden per a la revisió del responsable al novembre.

## 5.2 SI · Sistemes d'Informació

Elisa Poses · Onada 1 · Dimecres 28 d'octubre

| 78 fitxes | 15 finalitzades | 29 vençudes | 21 sense responsable |
| --- | --- | --- | --- |

Focus: És la línia amb més fitxes tancades i la que conviu amb fitxes antigues fetes a mà. Cal netejar abans d'ensenyar.

Exercici central (30 min): Repàs de les 21 fitxes sense responsable amb la tecla I, i prioritat a totes les obertes. La responsable mostra com s'ha fusionat el duplicat SI-51 / SI-53 i com es posa a Nevera una fitxa de prova.

Surt amb: 0 fitxes sense responsable, prioritat informada i espai net.

## 5.3 CIF · Contractació i Facturació

Julia Valls · Onada 1 · Dijous 29 d'octubre

| 6 fitxes | 0 vençudes | 0 sense responsable |
| --- | --- | --- |

Focus: Línia petita i sense vençudes. És la línia pilot del repositori únic de peticions d'informació del 2027. Les 6 fitxes ja estan assignades a la Julia des del 9/10.

Exercici central (30 min): La Julia revisa les seves 6 fitxes (estat i prioritat), prova la tecla I en una fitxa nova i crea amb la tecla C 2 o 3 peticions d'informació reals de la setmana. En Carles López hi participa si ja té accés. Prova de creació de fitxes per correu si ja està configurada.

Surt amb: Totes les fitxes amb responsable i prioritat, i les primeres peticions reals dins Jira. Sessió de 90 minuts si el grup és petit.

## 5.4 AH · Atenció Hospitalària

Alba Luna · Onada 2 · Dimarts 3 de novembre

| 121 fitxes | 0 en curs | 30 vençudes | 2 sense responsable |
| --- | --- | --- | --- |

Focus: Tot està assignat però res està en curs. L'estat no reflecteix la realitat.

Exercici central (30 min): "Posar Jira al dia". Cadascú obre "Assignat a mi" i passa a En curs el que ja s'està fent. Es corregeix la data d'AH-43 i s'esborren AH-1 i AH-2 en directe.

Surt amb: Estat real a totes les fitxes. Les 30 vençudes queden per a la revisió de l'Alba al novembre.

## 5.5 ASM · Salut Mental

Maria Salut Martínez · Onada 2 · Dimecres 4 de novembre

| 102 fitxes | 6 en curs | 32 vençudes | 102 sense responsable |
| --- | --- | --- | --- |

Focus: Cap fitxa té responsable. Sense assignació, ningú rep recordatoris.

Exercici central (30 min): Autoassignació per Sector amb la tecla I a la vista Llista, ordenant per venciment. S'omple la prioritat. Es recorda que la numeració d'objectius de Jira (L3OE25-27) és la correcta i que l'Excel anava desplaçat.

Surt amb: 102 fitxes amb responsable i prioritat. Les 32 vençudes queden per a la revisió de la Maria Salut al novembre.

## 5.6 APR · Atenció Primària

Mireia Rodríguez · Onada 2 · Dijous 5 de novembre

| 159 fitxes | 0 en curs | 32 vençudes | 159 sense responsable |
| --- | --- | --- | --- |

Focus: La línia més gran, sense cap fitxa assignada ni en curs. Necessita més temps d'exercici.

Exercici central (30 min): Igual que ASM, en dos torns de 15 minuts per Sector (BNiBM i Maresme primer, Vallès després) perquè ningú esperi. Les fitxes que quedin sense responsable les assigna la Mireia amb edició massiva en acabar.

Surt amb: 159 fitxes amb responsable, estat real i prioritat. Les 32 vençudes queden per a la revisió de la Mireia al novembre. Si no s'acaba, sessió de 45 minuts la setmana següent.

# 6. Sessió complementària per a responsables

45 minuts, un altre dia. Assistents: Mireia Rodríguez, Maria Salut Martínez, Alba Luna, Elisa Poses, Julia Valls i Kilian Lansaque.

| Min | Contingut |
| --- | --- |
| 10 | Resum de l'espai: gràfics per estat, per persona i per prioritat. La foto de la línia per a una reunió. |
| 10 | Filtres desats i subscripcions de la línia: les vençudes de l'espai cada dilluns al correu. |
| 5 | Exportar a Excel la Llista filtrada, per a informes o per a qui no entra a Jira. |
| 10 | Què fer amb els correus R2 i R5: vençudes i fitxes sense responsable de la línia. |
| 10 | Revisió de vençudes al novembre: per a cada fitxa, En curs amb nova data, Finalitzat, Nevera amb comentari, o nova data amb motiu. Edició massiva per anar ràpid. |

# 7. Materials

- Guia d'usuari (enllaç a la convocatòria i al tancament).

- Fitxa de xifres de la línia i gràfic de vençudes acumulades (del Pla de desplegament).

- Xuleta d'una cara per imprimir (annex).

- Enquesta de sortida de 3 preguntes: "Sabries fer-ho sol demà? (1-5)", "Què t'ha quedat menys clar?", "Quin correu de Jira et semblaria útil rebre?".

# 8. Avaluació

| Quan | Què es mira | Com |
| --- | --- | --- |
| Mateix dia | Cada assistent té fitxes assignades amb prioritat, 1 canvi d'estat, 1 comentari i 1 fitxa creada | Consulta JQL en acabar la sessió |
| Setmana 2 | % d'assistents que han tornat a entrar a Jira | Sessió de dubtes de 30 minuts i consulta per API |
| Cada dilluns del pilot | Els 5 indicadors del pilot per línia | Informe setmanal per API |
| 11 de desembre | Go / no-go: 4 de 5 indicadors | Pla de desplegament, apartat 7 |

# 9. Annex: xuleta per imprimir

## Cada dia

| Què | Com |
| --- | --- |
| Veure la meva feina | Clica el teu avatar a la barra de filtres ("Assignat a mi") |
| Canviar l'estat | Desplegable d'estat de la fitxa, o arrossegar la targeta al Tauler |
| Comentar | Tecla M dins la fitxa. Amb @nom, la persona rep correu. Ctrl+Enter desa. |
| Crear | Tecla C des de qualsevol vista. Mai el "+" del Tauler. |
| Assignar-me una fitxa | Tecla I dins la fitxa. No reps correu del teu propi canvi. |
| Trobar una fitxa | Tecla / o la lupa. Pots escriure la clau (AIN-123). |

## Estats

Planificat → En curs → Finalitzat. Nevera quan s'atura, sempre amb un comentari.

## Camps obligatoris

Resum · Sector Sanitari RSBMN · Nivell de prioritat · Persona assignada · (Acció) Projecte pare

## Dreceres de teclat

| Tecla | Fa | Tecla | Fa |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Crear | J / K | Següent / anterior |
| I | Assignar-me-la | . | Accions ràpides |
| A | Assignar | E | Editar |
| M | Comentar | / | Cercar |
| ? | Totes les dreceres | Ctrl + Enter | Desar comentari |

Dubtes: comenta a la fitxa amb @menció, o pregunta a l'Elisa Poses o al Kilian Lansaque.